共同受注工事検査規約（例）

第１条　組合員の施工した工事は、全て検査する。

第２条　組合員は、工事の検査を拒むことは出来ない。

第３条　組合員の施工にかかる工事は、本規約による検査を受けた後でなければ、発注者に引渡しすることができない。

第４条　検査は、次の各号に掲げる要件に基づき、検査員が執行する。なお、検査済工事といえども、検査委員長が必要ありと認めたときは、随時検査を行うことができる。

（１）材質検査

（２）出来高検査

（３）竣工検査

第５条　検査員は、組合員より検査の請求があるときは、可及的速やかに、検査規約にしたがって検査を行うものとする。但し、検査員が服務時間外の時は、検査員の事情の許す範囲において検査を行うことができる。

第６条　本工事検査は、検査員が必要と認めたときは、何時でも随時検査をすることができる。組合員が、検査監督並びに検査員に対し危害を加え、又は危害を加えようとしたときは、罰則規定を適用する。

第７条　検査員は、服務時間中何時でも組合員の現場に立入り、材質、仕掛工事の様子、

作業状況を調査することができる。

第８条　検査員は、検査の参考にするため使用材質の種別並びに事情を聴取し、又は書類による回答を求めることができる。

第９条　組合員は、取引先に対し施工法の不注意による瑕疵については、その責を負うものとする。

第１０条　本組合に検査簿を備えるものとする。原簿は、検査員が記入する。

第１１条　本組合には、別に定める受検簿を備え付け、検査員は、検査年月日、種類、数量を明記し、捺印するものとする。

第１２条　組合員は、検査員の検査に不服があるときは、３日以内に理事長に対し不服の申し立てをすることができる。

第１３条　理事長は、前条の申し立てを受理したときは、検査委員会の定めに基づき処理するものとする。

第１４条　組合員が、本規約に違反したときは、次により処分する。

（１）違約金　　　　　円以上　　　円以下

（２）譴　責

２　検査委員会において、違反事項が決定したときは、理事長はただちに懲罰委員会を招集する。

３　前項の理事会には、検査委員を加え決定に参与させる。その決定は、理事及び検査委員定数の３分の２以上の賛成によって成立する。理事であって検査委員を兼ねるものについては、一員に計算する。

第１５条　組合員は、前条の決定により違約金の申し渡しがあったときは、１０日以内にその違約金を組合に納入するものとする。

第１６条　検査規約違反事項摘発者には違約金を課した場合にかぎり褒賞を行う。

その金額は、組合において徴収した金額の　パーセントを支給する。この場合申告者は、絶対に公表してはならない。