共同受注工事検査規約（例）

（検査対象）

第１条　組合の共同受注事業に関し組合員の施工した工事は、全て検査する。

（検査の拒否）

第２条　施工担当組合員（以下「組合員」という。）は、工事の検査を拒むことはできない。

（引渡）

第３条　組合の共同受注事業に関し組合員の施工した工事は、本規約による検査を受けた後でなければ、引渡すことができない。

（検査の執行）

第４条　検査は、検査員が必要と認めた場合は、随時検査をすることができる。

２　検査は、次の各号に掲げる要件に基づき、検査員が執行する。なお、検査済工事といえども、検査委員長が必要ありと認めたときは、随時検査を行うことができる。

（１）工事が完了したとき

（２）工事中でなければ、その検査が不可能なとき、または著しく困難なとき

（３）その他必要なとき

３　組合員が、検査監督及び検査員に対し危害を加え、又は危害を加えようとしたときは、罰則規定を適用する。

（検査の請求）

第５条　検査の請求があるときは、検査員は可及的速やかに、検査規約に従い検査を行うものとする。ただし、検査員服務時間外のときは、検査員の事情の許す範囲において実施するものとする。

（検査員の権限）

第６条　検査員は、服務時間中何時でも組合員の作業所に立入り、原材料、施工方法、作業状況を調査することができる。

２　検査員は、検査の参考に使用原材料の種別、工法その他の事情を聴取し、または、書類による回答を求めることができる。

（検査簿の備え置き）

第７条　本組合に検査簿を備え置く。原簿は検査員が記入する。

（受検簿の備え置き）

第８条　組合員は別に定める受検簿を備え付け、検査員は検査年月日、工事出来高を明記し、捺印するものとする。

（検査手数料）

第９条　組合の検査回数に応じて、別に定める検査手数料を、その月の２０日までの分を計算請求する。

２　組合員は前項の請求に従い、翌月月末まで前項の金額を納付するものとする。

（不服申立）

第１０条　組合員は、検査員の検査に不服のあるときは１０日以内に理事長に対し不服の申立をすることができる。

２　理事長は、前条の申立を受理したときは、検査委員会の定めに基づき処理するものとする。

（罰則）

第１１条　組合員が、本規約に違反したときは、次により処分する。

（１）違約金　契約金額につき遅延日数に応じ、年○％の割合で計算した金額

（２）譴　責

２　検査委員会において、違反事項が決定したときは、理事長は直ちに懲罰委員会を招集する。

３　前項の理事会では、検査委員長から説明を聴かなければならない。

４　第２項の決定では、理事の３分の２以上の賛成によって成立する。

（違約金）

第１２条　組合員は、前条の決定により違約金の申渡しがあったときは、最終支払日にその違約金を組合に納入するものとする。

（褒賞）

第１３条　検査規約違反事項摘発者には違約金を課した場合に限り、褒賞を与える。

２　褒賞の金額は組合において徴収した金額の３割を支給する。この場合、摘発者名は公表してはならない。

附　則

この規約は平成○○年○○月○○日から施行する。

※　各項目については各組合の実情に応じて規定して下さい。